Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do:

- chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue

- vì vấn đề đã rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần thống nhất hành động ngay.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc để kiểm thử quá muộn, cần kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop (viết lại): Cần thông báo lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm xử lý kịp thời. Không đổ lỗi cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm, cần làm rõ nhu cầu người mua trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done (DoD). |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, khiến lỗi phát hiện muộn và chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa kiểm thử thường xuyên trong quá trình phát triển nên lỗi được phát hiện quá muộn. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, kiểm thử ngay sau khi hoàn thành từng chức năng, không chờ đến cuối Sprint. | Developers và Scrum Master Duy | Cuối Sprint sau | Có kết quả kiểm thử và số lỗi được phát hiện sớm. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không nên tự chọn giải pháp và bắt cả nhóm làm theo, vì cả nhóm cần cùng thảo luận và thống nhất hành động cải tiến.

Lời mở đầu: “Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách làm việc tốt hơn, không phải để đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mỗi người hãy thoải mái chia sẻ ý kiến và tôn trọng ý kiến của nhau. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng trong Sprint tiếp theo.”